Приложение №4

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных целевых

программ, их формирования и реализации

**Отчет**

**о результатах реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности Акимо-Анненского сельского поселения» за 2019 год**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | наименование мероприятий,  источники финансирования | Лимит  ассигнований на 2019 год | Профинансировано  за 2019 год | Освоено за 2019 год | Степень и результаты выполнения программы |
| 1. | Всего по программе: | 1981,78351 | 1959,38939 | 1959,38939 | Исполнение составило 99 % к плану |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджет Акимо-Анненского сельского поселения | 762,80815 | 740,41403 | 740,41403 | Исполнение составило 97% к плану |
|  | бюджет Тяжинского муниципального района | 1218,97536 | 1218,97536 | 1218,97536 | Исполнение составило 100% к плану |
|  | внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | **Подпрограмма** «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» в.ч. | 927,2856 | 927,2856 | 927,2856 | Исполнение составило 100% к плану |
| бюджет Акимо-Анненского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Тяжинского муниципального района | 927,2856 | 927,2856 | 927,2856 | Исполнение составило 100% к плану |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | **Мероприятие** «Организация в границах территории электро-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 927,2856 | 927,2856 | 927,2856 | Исполнение составило 100% к плану |
| бюджет Акимо-Анненского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Тяжинского муниципального района | 927,2856 | 927,2856 | 927,2856 | Исполнение составило 100% к плану |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | **Подпрограмма**  «Дорожное хозяйство»  в т. ч.: | 592,56891 | 592,56891 | 592,56891 | Исполнение составило 100 % к плану |
| бюджет Акимо-Анненского сельского поселения | 592,56891 | 592,56891 | 592,56891 | Исполнение составило 100 % к плану |
| бюджет Тяжинского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1. | **Мероприятие**  «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда» | 507,22185 | 507,22185 | 507,22185 | Исполнение составило 100 % к плану |
| бюджет Акимо-Анненского сельского поселения | 507,22185 | 507,22185 | 507,22185 | Исполнение составило 100 % к плану |
| бюджет Тяжинского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2 | **Мероприятие**  «Расходы на освещение автомобильных дорог» | 85,34706 | 85,34706 | 85,34706 | Исполнение составило 100 % к плану |
| бюджет Акимо-Анненского сельского поселения | 85,34706 | 85,34706 | 85,34706 | Исполнение составило 100 % к плану |
| бюджет Тяжинского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | **Подпрограмма** «Благоустройство  Акимо-Анненского сельского поселения» в т.ч.: | 457,129 | 434,73488 | 434,73488 | Исполнение составило 95 % к плану |
| бюджет Акимо-Анненского сельского поселения | 165,43924 | 143,04512 | 143,04512 | Исполнение составило 86 % к плану |
| бюджет Тяжинского муниципального района | 291,68976 | 291,68976 | 291,68976 |  |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.1. | **Мероприятие**  Расходы на содержание территории в рамках подпрограммы «Благоустройство Акимо-Анненского сельского поселения» | 14,16968 | 14,16968 | 14,16968 | Исполнение составило 100% к плану |
| бюджет Акимо-Анненского сельского поселения | 14,16968 | 14,16968 | 14,16968 | Исполнение составило 100% к плану |
| бюджет Тяжинского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2. | **Мероприятие** «Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство Акимо-Анненского сельского поселения» | 143,26956 | 143,26956 | 143,26956 | Исполнение составило 100 % к плану |
| бюджет Акимо-Анненского сельского поселения | 143,26956 | 143,26956 | 143,26956 | Исполнение составило 100 % к плану |
| бюджет Тяжинского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.3 | **Мероприятие** «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива» | 291,68979 | 291,68979 | 291,68979 | Исполнение составило 100 % к плану |
|  | бюджет Акимо-Анненского сельского поселения | 291,68979 | 291,68979 | 291,68979 | Исполнение составило 100 % к плану |
|  | бюджет Тяжинского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 |  |

Директор программы С.Э. Аверина