**Оценка результатов реализации муниципальной программы**

**«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности Акимо-Анненского сельского поселения»** за **2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программного мероприятия | Сроки  исполнения | Целевые индикаторы | | | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| наименование  показателя | ед. изм. | плановое  значение | фактическое значение | отклонение | | плановое  значение | фактическое значение | отклонение | |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Организация в границах территории электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2019 год | Снижение затрат бюджета Акимо-Анненского сельского поселения на возмещение части затрат при применении регулируемых государственных цен при предоставлении услуг населению | % | 5 | 5 | 0 |  | 927,2856 | 927,2856 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда | 2019 год | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | км | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 507,22185 | 507,22185 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на освещение автомобильных дорог | 2019 год | Снижение энергоемкости объектов уличного освещения | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 85,34706 | 85,34706 | 0 | 0 |
| 4 | Изготовление справок о % износа имущества | 2019 год | Изготовление справок | шт | 8 | 8 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на содержание территории | 2019 год | Содержание территории в надлежащем санитарном состоянии | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 14,16968 | 14,16968 | 0 | 0 |
| 6 | Расходы на освещение улиц | 2019 год | Снижение энергоемкости объектов уличного освещения | % | 1 | 1 | 0 |  | 143,26956 | 120,87544 | 22,39412 | 16 |
| 7 | Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)» в рамках подпрограммы «Благоустройство Акимо-Анненского сельского поселения | 2019год | Межевание земельного участка | У.Е. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива | 2019 год | Установка антивандальных тренажеров. лавочек,урн | Шт. | 7 | 7 | 7 | 0 | 291,68976 | 291,68976 | 0 | 0 |

Директор программы С.Э. Аверина

**Расчет**

**итоговой оценки состояния целевых индикаторов муниципальной программы**

**«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности Акимо-Анненского сельского поселения»**

за **2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Оценка состояния целевого индикатора  (в баллах) |
| 1 | 2 |
| Снижение затрат бюджета Акимо-Анненского сельского поселения на возмещение части затрат при применении регулируемых государственных цен при предоставлении услуг населению | 1 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 1 |
| Изготовление справок | 1 |
| Содержание территории в надлежащем санитарном состоянии | 1 |
| Снижение энергоемкости объектов уличного освещения | 1 |
| Межевание земельного участка | 1 |
| Установка антивандальных тренажеров. лавочек,урн | 1 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 7 |

**Отчет о целевых индикаторах программы**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Единица  измерения | План  на 2019 год | Факт  за 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Снижение затрат бюджета Акимо-Анненского сельского поселения на возмещение части затрат при применении регулируемых государственных цен при предоставлении услуг населению | % | 5 | 5 |
| 2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Км. | 16 | 16 |
| 3 | Изготовление справок | шт | 8 | 8 |
| 4 | Содержание территорий населенных пунктов в чистоте | % | 100 | 100 |
| 5 | Снижение энергоемкости объектов уличного освещения | % | 1 | 1 |
| 6 | Межевание земельного участка | У.е. | 1 | 1 |
| 7 | Установка антивандальных тренажеров. лавочек,урн | Шт. | 7 | 7 |

Директор программы С.Э. Аверина